[image: image1.png]


[image: image2.png]




ORDEN DEL DÍA

Reunión del 4 de septiembre de 2008

	I
	Lista de asistentes

	
	Revisión de avances de los siguientes proyectos:


	II
	Reloj Solar

	III
	Estudio para un programa de uso masivo de colectores solares en el municipio de Temixco Morelos

	IV
	Área para el campo experimental de plantaciones energéticas

	V
	Programa de vialidad eficiente

	VI
	Ahorro y uso eficiente de energía en edificios municipales

	VII
	Asuntos generales


I Lista de asistentes
Se anexa lista de asistentes.

II Reloj Solar

-El responsable del proyecto por parte del H. Ayuntamiento informó sobre los avances del proyecto. Presentó los planos 1:1 de los relojes solares y mencionó que el Dr. Anibal Figueroa dará 2 sesiones de accesoria durante la etapa de planeación y dos sesiones en la etapa de instalación de los relojes.

Acuerdos:

- Se ve la conveniencia de que al lado de los relojes solares se instale una ficha técnica, una ficha descriptiva y una placa  haciendo mención de las instituciones participantes.
III Estudio para un programa de uso masivo de colectores solares en el municipio de Temixco Morelos
El responsable del proyecto por parte del CIE informó  que:

-La prepropuesta del proyecto fue aceptada por el Comité evaluador de los proyectos FOMIX-Morelos 2008-1 y se tiene como fecha límite el 15 de septiembre  para enviar la propuesta en extenso. En este proyecto se espera contar con un reporte técnico final que contenga:
· La caracterización del uso final de la energía para calentamiento de agua en el municipio de Temixco, Morelos.
· El potencial técnico y el potencial técnico socioeconómico para instalar colectores solares en el municipio de Temixco, Morelos.

· Escenarios de penetración de colectores solares en el municipio de Temixco y su evaluación energética, económica y ambiental.

· El análisis costo-beneficio del probable uso masivo de colectores solares que va a propiciar la norma y las políticas municipales.

· Las especificaciones técnicas de los colectores que se van a comercializar y que garanticen la calidad de los productos.

· Una propuesta de norma municipal para fomentar el uso de colectores solares en las nuevas viviendas.

· El establecimiento de políticas municipales para fomentar el uso de colectores solares en viviendas e instalaciones del sector de servicios del municipio de Temixco Morelos
- Mencionó que los doctores Roberto Best Octavio García se incorporaron al proyecto y aportarán  la propuesta de especificaciones técnicas de colectores solares y el estudio del consumo de combustible en calentadores solares.
Acuerdos:
- El H. Ayuntamiento de Temixco proveerá la información socioeconómica, gestionará las cuestiones de normatividad y participará en cuestiones de logística y de difusión.
IV Área para el campo experimental de plantaciones energéticas
-El representante del proyecto por parte del H. Ayuntamiento informó sobre la visita realizada el pasado 30 de agosto a Cuentepec, con la finalidad de ver las condiciones de las posibles hectáreas de terreno que el Sr. Francisco Sarmina pudiera dar e comodato.
- El representante del proyecto por parte del H. Ayuntamiento entregó la hoja de las características de la parcela.
Acuerdos:

-Que el representante del proyecto por parte del H. Ayuntamiento gestione con el jurídico del Ayuntamiento el convenio formal para el comodato. 
V Programa de vialidad eficiente
- Se mencionaron avances del proyecto.
Acuerdos:

-El representante del proyecto por parte del H. Ayuntamiento tratará de conseguir la red vial del municipio de Temixco y deberá informar que datos son con los que cuenta el Ayuntamiento, que datos se pueden generar y entregarlos al Dr. Eduardo Ramos para dar continuidad a las actividades del proyecto. 

-Invitar a la  Dra. Lozano  a dar una plática en el CIE  y  hacer con ella un recorrido vial para sensibilizarla del problema vial en el municipio.
VI Ahorro y uso eficiente de energía en edificios municipales
Este punto se pospuso para la siguiente reunión.
VII Asuntos generales

1.- Transporte y desarrollo urbano sustentable

El Arq. Marco A. Méndez 
- Mostró los croquis de la propuesta del proyecto de construcción que planea hacer  Casas GEO en el municipio de Temixco. 
- Mencionó los inconvenientes viales que se originarían con ese desarrollo habitacional.
Acuerdos:

-El H. Ayuntamiento podría elaborar una contrapropuesta de desarrollo urbano.

- Definir un grupo interdisciplinario para generar la contrapropuesta de desarrollo urbano en la zona. Estará coordinado por el Arq. Marco A. Méndez.

- Buscar que el Cabildo apoye la contrapropuesta para formalizarla.

Lista de asistentes:

	Nombre
	Entidad
	e-mail

	Jorge Islas S.
	CIE
	jis@cie.unam.mx

	Marco Antonio Méndez M.
	H. Ayuntamiento
	ciudadsolartemixco@yahoo.com

	Jhuliana Rosales P.
	H. Ayuntamiento
	

	María de Jesús Pérez O.
	CIE
	mjpo@cie.unam.mx

	Fabio Manzini
	CIE
	fmp@cie.unam.mx

	Rosa María Orihuela
	H. Ayuntamiento
	

	Zazil Martínez Peraza
	Fraccionamiento Granjas Mérida
	zazilmar@yahoo.com

	Héctor Carvajal 
	Fraccionamiento Granjas Mérida
	hectorcarvajaltorre@yahoo.com.mx

	Enrique Calpe M.
	Fraccionamiento Granjas Mérida
	asociaciongranjasmerida@yahoo.com.mx

	Jesús Valdéz M.
	H. Ayuntamiento
	Valdez_m_j@hotmail.com


Próxima reunión:  jueves 15 de septiembre a las 7:30 p.m.
Atentamente

Dr. Jorge Islas S.

Secretario Académico  CIE-UNAM
PAGE  
1

